Vector OS

Agent 跨平台稳定运行 — 架构设计文档

v5.0

支持 8 个操作系统平台

Vector OS / Linux / Windows / macOS / HarmonyOS / Android / FreeBSD / RT-Thread

基于 idcu/agent 与 idcu/vector 项目深度分析

分析日期: 2026-04-12

# 1  背景与目标

## 1.1  项目概述

Vector OS（idcu/vector）是微内核嵌入式操作系统，目标支持 x86/ARM/RISC-V，v2.0，Apache 2.0。IDCU Agent（idcu/agent）是基于微内核架构的 C 语言实时代理程序，包含 30+ 基础库、13+ 业务模块，采用 CMake 构建，已对 Windows 和 POSIX/Linux 做了较全面的跨平台适配（50+ 处条件编译）。

## 1.2  设计目标

- 设计统一的跨平台抽象层（idcu/os.h），支持 8 个操作系统平台

- 完整实现 Vector OS 微内核，补齐 src/kernel/ 缺失的全部核心代码

- 消除 Agent 现有的平台硬编码，统一通过抽象层调用

- 支持嵌入式（Vector OS、RT-Thread）和通用（Linux/Windows/macOS/FreeBSD/Android/HarmonyOS）两大场景

- 将 Agent 核心组件合理迁移到 Vector OS 内核态

## 1.3  本版更新要点（v5.0 vs v4.0）

| 变更项 | v4.0 基线 | v5.0 更新 |
| --- | --- | --- |
| 目标平台 | 4 个 | 8 个（+HarmonyOS/Android/FreeBSD/RT-Thread） |
| 平台分类 | 未分类 | 通用平台 + 嵌入式平台两大类 |
| 协程适配 | 未详细设计 | Android ucontext 缺失，需汇编实现 |
| I/O 多路复用 | 仅 poll/select | 新增 kqueue（FreeBSD）适配 |
| 信号处理 | 统一方案 | HarmonyOS 信号编号重映射，RT-Thread 无信号 |
| RT-Thread 策略 | 未考虑 | 仅适配 Agent 轻量级子集 |
| 适配工作量 | 未评估 | 各平台工作量评估（1-10 人周） |

# 2  八平台兼容性分析

## 2.1  平台分类

| 类别 | 平台 | 内核类型 | libc | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用平台 | Linux | Linux 内核 | glibc/musl | 完整 POSIX |
| 通用平台 | Windows | NT 内核 | MSVC CRT | Win32/Winsock API |
| 通用平台 | macOS | XNU 内核 | libSystem | BSD + Mach |
| 通用平台 | FreeBSD | FreeBSD 内核 | FreeBSD libc | 完整 POSIX + kqueue |
| 通用平台 | Android | Linux 内核 | Bionic | POSIX 子集，无 ucontext |
| 通用平台 | HarmonyOS | Linux 内核 | musl | POSIX 子集，信号受限 |
| 嵌入式平台 | Vector OS | 微内核 | 自定义 libc | 内核待实现 |
| 嵌入式平台 | RT-Thread | RTOS 内核 | newlib/mini libc | 资源受限，无信号 |

## 2.2  兼容性评级总览

| 能力维度 | Linux | Windows | macOS | FreeBSD | Android | HarmonyOS | Vector OS | RT-Thread |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pthread 同步 | ✅ | ✅ CS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ POSIX层 |
| 协程上下文 | ✅ uctx | ✅ Fiber | ✅ uctx | ✅ uctx | ❌ 需汇编 | ✅ uctx | ❌ 需内核 | ❌ 建议多线程 |
| BSD Socket | ✅ | ✅ WSA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ net | ✅ SAL |
| I/O 多路复用 | ✅ poll | ✅ WSA | ✅ poll | ✅ kqueue | ✅ epoll | ✅ epoll | ❌ | ❌ 受限 |
| clock_gettime | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ POSIX层 |
| dlopen | ✅ | ✅ LoadLib | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ 受限 | ❌ | ✅ .mo受限 |
| backtrace | ✅ | ✅ Capture | ✅ | ✅ | ✅ API33+ | ✅ | ❌ | ❌ 无 |
| 信号处理 | ✅ | ✅ Ctrl | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ 受限 | ❌ | ❌ 无 |
| 综合评级 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中高 | 低 | 低 |

## 2.3  各平台关键差异

### 2.3.1  HarmonyOS

- libc 为 musl，非 glibc，部分 glibc 扩展不可用

- 信号编号受限：1-34 系统保留，35-45 系统使用，应用仅能用 46+

- 动态库命名空间隔离：系统 .so 不可被应用直接 dlopen

- epoll 行为与 musl 版本有差异

### 2.3.2  Android NDK

- ucontext 在 64 位架构上已移除，协程需汇编实现上下文切换

- API 24+ 严格禁止 Private API，动态链接器拒绝加载非 NDK 库

- backtrace 仅 API 33+（Android 13）支持

- 无 pthread_cancel 和 robust mutex

### 2.3.3  FreeBSD

- 原生 I/O 多路复用为 kqueue，非 epoll

- /proc/self/exe 不可用，需 sysctl(KERN_PROC_PATHNAME)

- procfs 非默认挂载，系统信息通过 sysctl 获取

- 原生提供 capsicum 沙箱能力模型

### 2.3.4  RT-Thread

- 无信号机制（signal/sigaction 尚在规划中）

- 无进程模型，仅单进程多线程

- 无 mmap、无 pipe、无 System V IPC

- I/O 多路复用能力极弱，建议阻塞+线程模型

- 动态加载仅支持 ARM/x86 + GCC，仅可加载到 RAM

- 建议仅适配 Agent 轻量级子集，完整框架不建议运行

# 3  跨平台抽象层设计

## 3.1  平台检测宏定义

| 宏定义 | 检测条件 | 平台类别 |
| --- | --- | --- |
| IDCU_OS_WINDOWS | defined(_WIN32) | 通用平台 |
| IDCU_OS_LINUX | defined(__linux__) && !defined(__ANDROID__) | 通用平台 |
| IDCU_OS_MACOS | defined(__APPLE__) | 通用平台 |
| IDCU_OS_FREEBSD | defined(__FreeBSD__) | 通用平台 |
| IDCU_OS_ANDROID | defined(__ANDROID__) | 通用平台 |
| IDCU_OS_HARMONY | defined(__OHOS__) ¦¦ defined(__HARMONYOS__) | 通用平台 |
| IDCU_OS_VECTOR | defined(__VECTOROS__) | 嵌入式平台 |
| IDCU_OS_RTTHREAD | defined(__RTTHREAD__) | 嵌入式平台 |
| IDCU_OS_POSIX | LINUX¦¦MACOS¦¦FREEBSD¦¦ANDROID¦¦HARMONY | 通用组 |
| IDCU_OS_EMBEDDED | VECTOR ¦¦ RTTHREAD | 嵌入式组 |

## 3.2  idcu-os 抽象层接口分组

| 分组 | 接口函数 | 平台差异点 |
| --- | --- | --- |
| 线程同步 | mutex/cond/rwlock init/destroy/lock/unlock | Windows: CS; RT-Thread: rt_mutex |
| 协程 | coro_create/yield/resume | Android: 汇编; RT-Thread: 不支持 |
| 时间 | time_now_ms/us/ns, sleep_ms | RT-Thread: Tick 精度受限 |
| 网络 | sock_init/close/bind/listen/accept/connect | Windows: WSA; RT-Thread: SAL |
| I/O 多路复用 | poll/select/kqueue | FreeBSD: kqueue; RT-Thread: 不支持 |
| 文件 I/O | file_read/write/delete, mkdir | RT-Thread: DFS |
| 路径 | path_join, exe_path, data_dir | FreeBSD: sysctl; Android: 特殊路径 |
| 环境 | env_get/env_set/env_del | RT-Thread: 可能不支持 |
| 信号 | signal_register | HarmonyOS: 编号映射; RT-Thread: 无 |
| 调试 | backtrace_capture/format | RT-Thread: 无; Android: API33+ |
| 动态加载 | dlopen/dlsym/dlclose | HarmonyOS: 命名空间隔离 |
| 系统信息 | sysinfo_get, statvfs_get | FreeBSD: sysctl; RT-Thread: 受限 |

## 3.3  协程跨平台方案

协程是跨平台适配难度最大的模块，因为 Android 移除了 ucontext，RT-Thread 不支持协程。设计三层协程实现：

| 平台 | 实现方式 | 性能 | 复杂度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Linux/macOS/FreeBSD/HarmonyOS | ucontext/swapcontext | 高 | 低 |
| Windows | Fiber API (CreateFiber/SwitchToFiber) | 高 | 低 |
| Android (64-bit) | 汇编实现 (boost.context 风格) | 高 | 高 |
| Android (32-bit) | ucontext（已弃用但可用） | 中 | 低 |
| Vector OS | 内核线程 + 内核栈切换 | 高 | 高 |
| RT-Thread | 不支持协程，回退到多线程模型 | 中 | 无 |

## 3.4  I/O 多路复用跨平台方案

| 平台 | 原生 API | idcu-os 封装 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Linux | poll/epoll | poll | 优先 epoll |
| Windows | WSAPoll | poll | 已适配 |
| macOS | poll/kqueue | poll | poll 兌容 |
| FreeBSD | kqueue/kevent | poll + kqueue | 推荐 kqueue |
| Android | poll/epoll | poll | API 21+ |
| HarmonyOS | poll/epoll | poll | 基于 musl |
| Vector OS | SYSCALL_POLL | poll | 内核实现 |
| RT-Thread | 无 | 阻塞+线程 | 回退方案 |

## 3.5  信号处理跨平台方案

| 平台 | 原生 API | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| Linux/macOS/FreeBSD | sigaction(SIGINT/SIGTERM) | 标准 POSIX |
| Windows | SetConsoleCtrlHandler | 已适配 |
| Android | sigaction | 注意与 Java 层交互 |
| HarmonyOS | sigaction | 信号编号映射：仅能用 SIGRTMIN+11 及以上 |
| Vector OS | SYSCALL_SIGNAL | 内核实现 |
| RT-Thread | 无信号 | 使用 rt_thread_delete/事件标志替代 |

# 4  Vector OS 内核架构设计

## 4.1  微内核分层架构

| 层次 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| HAL 硬件抽象层 | hal_cpu, hal_mm, hal_interrupt, hal_timer, hal_atomic | x86/ARM/RISC-V 架构差异封装 |
| 内核核心层 | scheduler, thread, process, vm, ipc, syscall | 线程调度、内存管理、IPC |
| 内核服务层 | timer, signal, poll, vfs, elf_loader, security | 文件系统、安全、服务 |
| 用户空间层 | libc, idcu-os, fs_server, net_server, Agent | 用户服务和应用程序 |

## 4.2  系统调用扩展（46 个）

Vector OS 现有 28 个系统调用（0-27），新增 19 个（28-46）。新增系统调用与 idcu-os 接口的映射关系：

| 编号 | 系统调用 | 对应 idcu-os 接口 |
| --- | --- | --- |
| 28-29 | TIMER_CREATE/DELETE | watchdog 定时器 |
| 30 | CLOCK_GETTIME | time_now_ms/ns |
| 31 | NANOSLEEP | sleep_ms |
| 32-33 | POLL/SELECT | poll/select |
| 34 | FCNTL | sock_set_nonblock |
| 35 | SIGNAL | signal_register |
| 36-37 | SYSINFO/STATVFS | sysinfo_get/statvfs_get |
| 38 | GETENV | env_get |
| 39 | MPROTECT | 内核内部 |
| 40-42 | DLOPEN/DLSYM/DLCLOSE | dlopen/dlsym/dlclose |
| 43-44 | CAP_TRANSFER/CHECK | 内核安全 |
| 45 | MUTEX_TIMEDLOCK | mutex_timedlock |
| 46 | BACKTRACE | backtrace |

## 4.3  MLFQ 调度器、Slab 分配器与安全体系

MLFQ 调度器支持 8 个优先级，与 Agent 协程调度器深度集成。Slab 分配器与 Agent 内存池 8 个尺寸类别完全对齐（32B~4096B），已通过 CBMC 形式化验证。安全体系采用内核 Capability + 用户态策略模型。

# 5  Agent 迁移与跨平台改造方案

## 5.1  idcu-os 库目录结构

| 目录 | 实现内容 |
| --- | --- |
| libs/idcu-os/include/idcu/os.h | 平台检测宏 + 统一 API 声明 |
| libs/idcu-os/src/linux/ | pthread、clock_gettime、poll |
| libs/idcu-os/src/windows/ | CRITICAL_SECTION、Fiber、Winsock |
| libs/idcu-os/src/macos/ | _NSGetExecutablePath 等差异 |
| libs/idcu-os/src/freebsd/ | kqueue、sysctl(KERN_PROC_PATHNAME) |
| libs/idcu-os/src/android/ | 汇编协程、API level 兼容 |
| libs/idcu-os/src/harmony/ | 信号编号映射、dlopen 命名空间 |
| libs/idcu-os/src/vector/ | 系统调用封装 |
| libs/idcu-os/src/rtthread/ | rt_mutex、SAL、DFS，信号回退到事件标志 |

## 5.2  各平台适配工作量与优先级

| 平台 | 工作量 | 人周 | 核心挑战 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linux | 极低 | 0.5 | 基线平台，几乎无需改动 | P0 |
| Windows | 低 | 1 | 已有 50+ 处适配，修复链接库缺失 | P0 |
| macOS | 低 | 1 | 修复 /proc/self/exe、其余兼容 | P1 |
| FreeBSD | 低 | 1-2 | kqueue 适配、sysctl 替代 procfs | P1 |
| Android | 中 | 2-4 | ucontext 汇编实现、Private API 限制 | P2 |
| HarmonyOS | 中 | 2-3 | 信号编号映射、dlopen 命名空间 | P2 |
| Vector OS | 高 | 8-12 | 内核完全缺失，从零实现 | P3-P6 |
| RT-Thread | 高 | 6-10 | 无信号/无进程/无 mmap，仅轻量级子集 | P7 |

## 5.3  Vector OS 内核态迁移（8 个组件）

| 组件 | 通用平台 | Vector OS | RT-Thread |
| --- | --- | --- | --- |
| idcu-msgbus | 用户态 | 内核态（零拷贝） | 不建议 |
| idcu-coroutine | idcu-os | 内核态 | 不支持 |
| idcu-microkernel | 独立运行 | 融合到内核 | 不建议 |
| idcu-common/lock | idcu-os | idcu-os | idcu-os (rt_mutex) |
| idcu-common/atomic | idcu-os | idcu-os (HAL) | idcu-os (HAL) |
| idcu-memory | 用户态 | 内核态（slab） | 静态内存池 |
| idcu-sandbox | 策略模型 | 内核 Capability | 不建议 |
| idcu-watchdog | idcu-os | 内核定时器 | rt_timer |

## 5.4  RT-Thread 轻量级子集定义

由于 RT-Thread 资源受限，建议仅适配以下 Agent 组件：

| 组件 | 适配可行性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| idcu-common | ✅ 可行 | lock/atomic/vector/hash_map 基础功能 |
| idcu-config | ✅ 可行 | JSON/YAML 配置解析 |
| idcu-log | ✅ 可行 | 日志输出（限制文件大小） |
| idcu-network | ✅ 可行 | 基础 TCP/UDP（限制连接数） |
| idcu-json/idcu-yaml | ✅ 可行 | 数据解析 |
| idcu-storage | ⚠ 受限 | 依赖 DFS 文件系统驱动 |
| idcu-metrics | ✅ 可行 | 基础指标采集 |
| idcu-scheduler | ⚠ 受限 | 无协程，仅多线程调度 |
| idcu-plugin | ❌ 不可行 | 动态加载受限太大 |
| idcu-http-server | ⚠ 受限 | 依赖网络占用内存大 |
| idcu-coroutine | ❌ 不可行 | 无上下文切换支持 |
| idcu-sandbox | ❌ 不可行 | 无进程隔离 |

# 6  多架构支持与构建配置

## 6.1  HAL 硬件抽象层

| HAL 接口 | x86 i686 | ARM Cortex-A7 | RISC-V RV64GC |
| --- | --- | --- | --- |
| hal_cpu_init | CPUID + CR0/CR4 | SCTLR + CP15 | mstatus + satp |
| hal_page_table | PML4 四级页表 | 客户端页表 | SV39 三级页表 |
| hal_interrupt | PIC/APIC + int 0x80 | GIC + SVC | PLIC + ECALL |
| hal_timer | PIT/LAPIC | Generic Timer | SiFive CLINT |
| hal_atomic | LOCK 前缀 | LDXR/STXR | LR/SC |
| hal_context_switch | pusha/popa + iret | SPSR + CPSR | sstatus + sret |
| hal_tls | FS/GS 段寄存器 | TPIDR_EL0 | tp 寄存器 |

## 6.2  八平台构建配置

| 平台 | 编译器 | 链接库 | CMake 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Linux x86_64 | GCC 9+ / Clang 11+ | pthread, rt, dl | IDCU_OS_LINUX |
| Windows x86_64 | MSVC 2019+ | ws2_32, advapi32, shlwapi | IDCU_OS_WINDOWS |
| macOS ARM64 | Clang (Xcode) | pthread, dl | IDCU_OS_MACOS |
| FreeBSD x86_64 | Clang (system) | pthread, rt, dl, kvm | IDCU_OS_FREEBSD |
| Android arm64 | NDK clang | log, android | IDCU_OS_ANDROID |
| HarmonyOS arm64 | OH NDK clang | hilog_ndk.z, z | IDCU_OS_HARMONY |
| Vector OS x86 | i686-elf-gcc | 无外部库 | IDCU_OS_VECTOR |
| RT-Thread ARM | arm-none-eabi-gcc | 无外部库 | IDCU_OS_RTTHREAD |

# 7  实现路线图

| 阶段 | 内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 新建 idcu-os 库 + Linux/Windows 实现 | idcu/os.h + Linux/Windows 平台支持 |
| P1 | macOS/FreeBSD 实现 + 修复兼容性 | 四个通用平台构建通过 |
| P2 | Android/HarmonyOS 实现 + 协程汇编 | 六个通用平台构建通过 |
| P3 | Vector OS 内核核心（自旋锁+调度器+线程） | thread/scheduler/spinlock |
| P4 | 内存管理 + IPC + 系统调用分发 | mm/vm/ipc/syscall |
| P5 | ELF + 定时器 + 信号 + poll + 安全 | 完整内核服务层 |
| P6 | Agent 内核态迁移 + Vector OS 集成测试 | Agent on Vector OS |
| P7 | RT-Thread 轻量级子集适配 | Agent Lite on RT-Thread |
| P8 | 全平台集成测试 + 性能优化 | 八平台发布 |

# 8  风险评估

| 风险项 | 级别 | 影响平台 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vector OS 内核缺失 | 高 | Vector OS | 按 P3-P6 阶段逐步实现 |
| Android ucontext 缺失 | 高 | Android | 汇编实现上下文切换（boost.context 风格） |
| RT-Thread 资源受限 | 高 | RT-Thread | 仅适配轻量级子集，放弃协稏/信号 |
| HarmonyOS 信号受限 | 中 | HarmonyOS | 信号编号映射表 + 运行时检测 |
| FreeBSD kqueue 适配 | 中 | FreeBSD | idcu-os 封装 kqueue 为统一 poll 接口 |
| 跨平台抽象层复杂度 | 中 | 全平台 | 8 个平台后端维护成本高 |
| Windows 链接库缺失 | 中 | Windows | CMake 添加 ws2_32/advapi32/shlwapi |
| Android Private API 限制 | 中 | Android | 确保所有依赖均为 NDK 公开 API |